# 工事打合せ議事録

練習用の会社書式　記入済み見本　内容確認前の下書き

工事名・役割・発言・日付はすべて架空です。実在企業の会議録ではありません。

工事名　A事務所 照明交換

日時　2026年10月27日 15:00〜15:20

参加者　現場担当・調達担当・施主役

根拠資料　練習用メモ L01〜L08／版 0.1

# 決定事項

| 内容 | 担当等 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 先行6台を11月5日に交換 | 実施担当は記載なし・要確認 | L02・L03 |

# 宿題

| 内容 | 担当と期限 | 連絡先と根拠 |
| --- | --- | --- |
| 残り2台の納期確認 | 調達担当 10月29日正午 | 現場担当へ L04 |

# 未確定と要確認

| 項目 | 次の確認 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 残り2台の施工日 | 納期回答後に相談 | L05 |
| 追加費用の承認 | 見積確認後に判断／現時点で未承認 | L06 |
| 追加見積の作成担当・提出期限 | 記載なし・要確認 | L07 |
| 次回打合せ日時 | 未定 | L08 |

# 内容確認

確認者　＿＿＿＿＿＿　確認日　＿＿＿＿＿＿　確認後の版　＿＿＿＿

原文の数量・日付・条件・否定、決定の有無、担当・期限を照合してから共有します。